Závěry ze 4. jednání „tří starostů“

Krompach 11.6.2008

Přítomni:

- za mikroregion Novoborsko: předseda J.Vosecký, pí.Hübnerová

- za Krompach: starosta V.Holan, místostarosta L.Krejčík, zastupitel F.Audes, předseda SpK o.s. S.Chromec

- za Jonsdorf: starosta H.Zimmermann, náměstek starosty J.Anders  zastupitel E.Müller, tlumočník J.Fay

- za Oybin: starosta H.J.Goth

- Jednání zahájil starosta Krompachu V.Holan

- Přivítal  účastníky jednání a seznámil je s cíly jednání:

  - dosáhnout dohody o společném záměru pro vstup do operačního programu česko-saské přeshraniční spolupráce

  - rozhodnout o dalším postupu prací a rozdělení úkolů mezi spolupracující obce.

- Předložením návrhu společného záměru a dalšího postupu prací pověřil S.Chromce.

- Návrh společného záměru pro vstup do operačního programu česko-saské přeshraniční spolupráce

S.Chromec:

    - navrhl situovat společný záměr, s nímž je vhodné vstoupit do soutěže o finanční podporu z operačního programu česko-saské přeshraniční spolupráce, do oblasti prioritní osy č.1 “ Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území“.

    - předložil doporučení na dekompozici  společného záměru do 3 projektů:

- Rekonstrukce/obnovení historické komunikace propojující Krompach s Oybinem (od požární nádrže v centru Krompachu, po úpatí Hvozdu do Oybina/Hainu) ke zlepšení propustnosti hranice  a vybudování "Domu partnerství" bezprostředně na státní hranici (objekt Franz Josef‘s Höhe).

- Hvězdicová turistická stezka po hradech a výstavba a propojení české a saské sítě stezek pro pěší turistiku, Nordic Walking, horskou cyklistiku resp. běh na lyžích a hipostezky k posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím

- Modernizace a propojení hasičské záchranné služby Krompachu, Jonsdorfu a Oybinu včetně vytvoření přeshraničních informačních systémů a organizace společných cvičení.

  - upozornil na to, že pro realizaci záměru je třeba operativně vytvořit předpoklady v Územním plánu

- Návrh dalšího postupu prací

S.Chromec:

    - specifikoval úkoly takto:

  - vypracovat kvalifikovaný odhad proveditelnosti a nákladnosti jednotlivých částí společného záměru

  - definovat problémy a rizika, spojená s realizací jednotlivých částí společného záměru a předložit návrhy na jejich řešení, resp. doporučení pro odstoupení od dané části společného záměru, pokud se řešení jeví jako nereálné

    - zodpovědnost za realizaci úkolů navrhl rozdělit takto:

  - projekt č. 1 Krompach ve spolupráci s Oybinem

  - projekt č.2 Jonsdorf ve spolupráci s Krompachem (M.Jirmásek) a Oybinem

  - projekt č3 Oybin ve spolupráci s Jonsdorfem a Krompachem (L.Krejčík, M.Štěpán)

- vyzval představitele spolupracujících obcí, aby oznámili jména a kontaktní údaje pracovníků, které vyčleňují pro spolupráci na jednotlivých projektech, a to včetně kontaktních údajů.

- Diskuse

- Představitelé mikroregionu Novoborsko J.Vosecký a pí. Hübnerová

  - ocenili záměr jako odpovídající duchu OP česko-saské přeshraniční spolupráce a zdůraznili, že zúčastněné obce mají vzhledem ke své příhraniční poloze značnou naději na získání dotace

  - upozornili na skutečnost, že žadatel o finanční podporu musí být jen jeden, a že ostatní obce vstupují do žádosti jako jeho smluvní partneři

  - doporučili rozdělit společný záměr a vstoupit do soutěže o finanční podporu se třemi samostatnými žádostmi (resp. se třemi samostatnými projekty).

- J.Vosecký:

  - informoval o tom, že 1.výzva k účasti v soutěži o finanční podporu z OP česko-saské přeshraniční spolupráce má být zveřejněna do konce tohoto měsíce, a že na přípravu předepsané dokumentace v termínu stanoveném v 1. výzvě (cca 2-3 měsíce) může být málo času

  - doporučil, aby byly okamžitě rozvinuty předprojektové práce

  - upozornil na pohyb kursu Kč k Euru a s tím související potřebu kalkulovat náklady s tomu odpovídající rezervou (30-40%).

- Pí. Hübnerová zdůraznila, že horní hranice získané finanční podpory může dosáhnout 90% celkových nákladů (85% z evropských fondů a 5% ze státního rozpočtu). O zbývajících 10% se musí podělit spolupracující obce (tj. žadatel a smluvní partneři).

- S.Chromec ocenil návrh na rozdělení společného záměru do tří samostatných projektů (žádostí) jako velmi podnětný a podle jeho názoru zcela akceptovatelný.

- Různé

- V.Holan konstatoval, že termín příštího jednání bude operativně přizpůsoben termínu zveřejnění 1.výzvy a jeho organizátorem bude (v souladu s předchozí dohodou) obec Jonsdorf.

- S.Chromec informoval o konání Cyrilometodějských slavností v Krompachu dne 5.7.2008. Současně požádal o souhlas s umístěním propagačních materiálů na vývěskách obecních úřadů v Jonsdorfu a Oybinu a .předal J.Fayovi propagační materiály se žádostí o jejich překlad.

V Krompachu dne 12.6.2008

Zapsal:		S.Chromec

Za správnost:	V.Holan

Překlad:		J.Fay